**B1\_TC7 – TD3**

**Q3)**

Projet mené par M. Lefranc :

Les différentes phases du projet sous la direction de M. Lefranc sont les suivantes :

1. Analyse initiale :

 - Rencontre avec les parties prenantes

 - Collecte d'informations auprès de l'hôpital et de l'association

 - Identification des besoins pour la création de la base de données

 - Élaboration du cahier des charges par l'équipe informatique

2. Élaboration des spécifications :

 - Présentation du cahier des charges avec propositions d'interfaces aux parties prenantes

 - Révision et validation définitive des formulaires

 - Création des formulaires de saisie

 - Intégration des bases de données, PHP et des formulaires

3. Conception générale :

 - Développement de la base de données en MySQL

 - Création de l'application PHP

4. Réalisation / Codification :

 - Prise en compte des changements demandés

 - Correction des erreurs

 - Tests de l'application par l'équipe informatique

5. Validation :

 - Test des formulaires par les utilisateurs

 - Présentation et validation des modifications requises

 - Formation des utilisateurs clés sur le logiciel

6. Déploiement / Exploitation :

 - Installation de l'application sur une période de 5 jours ouvrables + un weekend

 - Soumission des données nominatives à la CNIL

7. Maintenance :

 - Réunion de révision sur une semaine pour évaluation globale

Ces étapes englobent le processus complet de développement de l'application web pour la gestion des visites des patients.

**Q4)**

Dans le cadre du projet de M. Lefranc, plusieurs approches de gestion de projet ont été considérées, dont le cycle de vie linéaire (ou cascade), le cycle en V et le cycle en spirale.

Après une analyse approfondie, il a été déterminé que le modèle en cascade, connu pour sa progression séquentielle à travers les phases du projet, est le plus approprié. Voici quelques arguments à l'appui :

1. \*\*Clarté des étapes :\*\* Le modèle en cascade convient particulièrement lorsque les étapes du projet sont bien définies dès le départ. Dans le cas du projet de M. Lefranc, les besoins sont relativement clairs : développer une application web pour faciliter la prise de rendez-vous pour visiter les malades.

2. \*\*Simplicité :\*\* Ce modèle est relativement simple à comprendre et à mettre en œuvre, ce qui est bénéfique si M. Lefranc n'a pas une grande expérience dans la gestion de projets informatiques complexes.

3. \*\*Faible interactivité avec les parties prenantes :\*\* Le modèle en cascade implique moins d'interaction constante avec les parties prenantes, car chaque phase est généralement terminée avant de passer à la suivante. Cela convient au projet de M. Lefranc, où les exigences sont relativement stables et les changements fréquents sont peu probables.

4. \*\*Faible risque de révisions majeures :\*\* Étant donné que les phases sont réalisées séquentiellement, il y a moins de risque de devoir revenir en arrière pour apporter des modifications majeures une fois qu'une phase est terminée. Cela peut contribuer à respecter les délais et le budget du projet.

Dans l'ensemble, le modèle en cascade offre une approche structurée et linéaire qui correspond bien à la nature du projet de M. Lefranc, répondant ainsi aux besoins des parties prenantes et aux objectifs du projet**.**